(T51) Estoque > Controle de Uniformes/MOPs

Plano Técnico de Desenvolvimento - Projeto CeqWeb3

Documento base: (T51) Estoque.Controle de Uniformes.MOPs v1.1 (Documentação de Requisitos)

Elaborado por Bycons Consultoria e Sistemas - Autor: Assistente de IA (Claude), revisão de Douglas | Data: 05/10/2026

Público-alvo: programador júnior responsável pela implementação. Este documento detalha cada regra de negócio do documento original em termos de artefatos, campos, tabelas e bibliotecas do próprio CeqWeb3, seguindo os padrões já existentes no código-fonte (inclusive o que já foi implementado da tela T50 - Comodato, hoje já presente no repositório). Não contém código-fonte de Controller/Model/Entity - apenas a migration do banco de dados é entregue pronta. Diferente da T50, esta tela tem partes sem nenhum precedente no sistema (seção 7) - foram desenhadas do zero e precisam de validação do time antes da implementação.

# 1. Introdução

## 1.1 Contexto de negócio: T50 x T51

Esclarecimento confirmado diretamente com Douglas (prevalece sobre qualquer leitura literal divergente do documento de requisitos original):

T50 (Comodato) é o CADASTRO dos materiais em comodato - itens fornecidos por empresas terceiras (fornecedores) para uso da CEQNEP. Cada material cadastrado na T50 tem um código de barras próprio (cmd_identificador).

T51 (este documento) faz o CONTROLE desses materiais já cadastrados na T50, registrando o que acontece com cada um ao longo do tempo, através de 3 tipos de evento: Envio, Recebimento e Notificação.

Envio: materiais que SERÃO ENVIADOS para o fornecedor, para manutenção ou higienização. O material já precisa existir na T50 - não faz sentido enviar algo que a CEQNEP nunca cadastrou.

Recebimento: materiais que estão sendo RECEBIDOS DO fornecedor, depois de terem sido enviados para manutenção/higienização (fechando o ciclo de um Envio anterior), OU materiais que estão vindo EM SUBSTITUIÇÃO a outros (o fornecedor manda um item diferente no lugar do original). Neste segundo caso, ao escanear o código de barras e NÃO encontrar o material na T50, ele precisa ser CADASTRADO ali - não é um erro, é um novo material entrando em comodato.

Notificação: registro de algo que aconteceu com o material (ex.: avaria, perda), que pode estar associado a um envio ao fornecedor ou ser só um registro informativo, independente de qualquer movimentação física.

Ponto em aberto: esse esclarecimento MUDA como a RN03.5 deve ser lida: o texto literal do documento original diz 'caso não haja correspondência [na T50], exibe msg ID 10 e retorna à tela' para o fluxo de Recebimento - mas, pela explicação acima, 'não encontrar na T50' durante um Recebimento não deve ser tratado como erro e sim como material novo a cadastrar. Ver o detalhamento corrigido na seção 6.4 (RN03.5) e o ponto em aberto 7.4.

## 1.2 Objetivo do cadastro (documento de requisitos original)

Realizar o controle dos uniformes e MOPs utilizados nas salas limpas, a fim de controlar envio e recebimento dos produtos, seja para higienização ou para conserto. Através desta tela será possível:

Adicionar novo envio

Adicionar novo recebimento

Excluir envio

Editar envio

Nota: o documento original lista 'Editar envio' como ação possível, mas nenhuma das regras de negócio (RN02 a RN04) descreve um fluxo de alteração/edição - só há Novo registro (RN03) e Excluir (RN04), e os ícones de ação definidos são apenas Visualizar e Excluir (seção 5.2). Esta aparente inconsistência do documento original está registrada como ponto em aberto na seção 7.1.

## 1.3 Escopo deste documento

Este plano traduz as regras de negócio RN02 a RN04 do documento original da T51 (com o esclarecimento da seção 1.1) em artefatos concretos do CeqWeb3 (Controller, Model, Entity, banco de dados), apoiado em três fontes: (1) os padrões gerais já documentados no plano técnico da T50 (docs/desenvolvimento/comodato-t50-dev.docx); (2) a implementação REAL já existente da T50 no repositório (app/Controllers/Estoque/Comodato.php, migration est_comodato), que revelou alguns detalhes mais precisos do que o plano original previa; (3) investigação direta no código-fonte atual em busca de padrões específicos que a T51 precisa (tela de Status, campos condicionados por tipo, leitura de código de barras, integração SOAP com o Sapiens).

Diferente da T50, algumas partes da T51 NÃO têm nenhum precedente pronto no sistema (scan incremental de código de barras, geração de código de lote, cadastro de material novo inline durante o Recebimento). Essas partes estão detalhadas na seção 7 (Pontos em Aberto) e precisam de validação do time/Douglas antes de codificar - não são lacunas deste documento, são lacunas reais do sistema hoje. A entrada de estoque no Sapiens (RN03.6), por outro lado, reaproveita uma função de movimentação já existente - ver seção 6.4.

# 2. Visão Geral Técnica do CeqWeb3

O CeqWeb3 é uma aplicação PHP construída sobre o framework CodeIgniter 4, seguindo o padrão MVC acrescido de uma camada de Entity e de uma biblioteca própria de geração de campos de formulário chamada MyCampo.

Pontos-chave do padrão, validados no código real do sistema:

Views genéricas e reaproveitadas: app/Views/vw_lista.php (listagem) e app/Views/vw_edicao.php (formulário de inclusão/edição) são usadas por TODAS as telas de cadastro do sistema. Não se cria uma view própria por tela.

O Controller monta arrays de configuração (colunas da lista, seções e campos do formulário) e passa para essas views genéricas.

Quem gera o HTML de cada campo do formulário é a Entity, através da biblioteca MyCampo (métodos crInput, crSelect, crSelbusca, crOculto, etc.) - a view genérica apenas imprime o HTML já pronto.

A listagem é carregada via AJAX/DataTables, chamando o método lista() do Controller (arquivo public/assets/jscript/my_lista.js).

Ações de excluir e, quando a tela tiver esse recurso, ativar/inativar são feitas por funções JavaScript genéricas (public/assets/jscript/my_default.js): excluir(url, registro) e ativInativ(url, registro, ativo) - reaproveitadas em todas as telas, sem necessidade de JS próprio. A T51 usa apenas a de excluir (RN02.2).

Mensagens de confirmação/erro padronizadas ficam na tabela cfg_mensagem (tela de administração CfgMensagem, rota /cfgmensagem) e são exibidas via modal Bootbox.js, identificadas por um número (msg_id) - é esse o 'ID' referenciado no documento original como 'mensagem ID 1 (da tela T2)' etc.

Referências reais usadas como base para este plano (arquivos existentes que o programador deve abrir lado a lado ao implementar T51):

| Artefato de referência | Caminho |
| --- | --- |
| Tela T50 (Comodato) - já implementada no repositório, exemplo vivo mais próximo | app/Controllers/Estoque/Comodato.php |
| Controller de listagem Visualizar+Excluir, sem toggle (o padrão exato da T51) | app/Controllers/Estoque/AteRequisicao.php |
| Entity com campos condicionados por um campo Tipo | app/Entities/Logistica/EntLogNotifSmsConfig.php |
| Biblioteca de campos de formulário | app/Libraries/MyCampo.php |
| Checagem genérica de dependência (usada no delete()) | app/Traits/ForeignKeyUsageChecker.php |
| Checagem genérica de unicidade | app/Models/CommonModel.php |
| Tela de Status (T1), referenciada na RN02.3 | app/Controllers/Config/CfgStatus.php |
| Integração SOAP com o Sapiens | app/Libraries/SoapSapiens.php |

## 2.1 Padrões adicionais específicos da T51

Além dos fundamentos acima, a investigação no código-fonte levantou os padrões reais abaixo, específicos das necessidades da T51 (status com cor/ordenação, campo Tipo condicionando o formulário, leitura de código de barras, integração SOAP e listagem sem toggle ativo/inativo).

| Necessidade da T51 | Padrão real encontrado no código | Arquivos de referência |
| --- | --- | --- |
| Cor/ordenação de status (RN02.3) vindos da 'tela T1' | Tela T1 = Config > Status (CfgStatus / cfg_status). Toda tabela do sistema que tem status usa uma coluna chamada stt_id (mesmo padrão de nomenclatura de FK estabelecido na T50 - nome igual à chave referenciada). A cor vem pronta da função fmtEtiquetaCor(), a ordenação vem da coluna stt_ordem. | app/Controllers/Config/CfgStatus.php; app/Models/Config/ConfigStatusModel.php; app/Helpers/funcoes_helper.php (fmtEtiquetaCor, linha 840) |
| Campo Tipo (Envio/Recebimento/Notificação) que muda os campos do formulário (RN03.1) | Existe um exemplo real e direto de reaproveitar: um select fixo de 3 opções que mostra/esconde divs via JS (toggle de classe d-none), sem remontar o formulário no servidor. | app/Entities/Logistica/EntLogNotifSmsConfig.php; app/Controllers/Logistica/NotifSmsConfig.php; public/assets/jscript/my_fields.js (função alternaCamposTipoRegra, linha 2484) |
| Leitura de código de barras com validação (RN03.2/03.5/03.7) | Existe um padrão de validação de código de barras pronto (campo com funcBlur disparando validação), mas ele valida contra uma tabela JÁ renderizada na tela, não cria campos novos dinamicamente a cada leitura. A parte de 'abrir novo campo a cada leitura' não tem precedente (ver seção 7.2). | app/Entities/Estoque/EntRequisicao.php (linhas 288-297); public/assets/jscript/my_consulta.js (função validaCodBar, linhas 885-1134) |
| Entrada de estoque no Sapiens (RN03.6) | Reaproveitar a função de movimentação de estoque já existente - não precisa de nada novo, só chamar o método na conclusão do Recebimento. | app/Libraries/SoapSapiens.php (método movimProdutosSapiens) |
| Tela só com Visualizar + Excluir, sem Ativar/Inativar | Existe precedente direto e mais adequado que o da T50: o botão de alternância só aparece automaticamente se a tabela tiver uma coluna terminando em '_ativo' - bastando a tabela nova NÃO ter essa coluna, mais $this->data['edicao'] = false no lista(). | app/Controllers/Estoque/AteRequisicao.php (linha 157); ConfRequisicao.php (linha 147); Inspecao.php (linha 104); app/Common.php (montaListaColunasEnt, linhas 506-515) |

# 3. Planejamento de Desenvolvimento - Artefatos a Criar

| Artefato | Arquivo novo a criar | Baseado em (copiar a estrutura de) |
| --- | --- | --- |
| Controller | app/Controllers/Estoque/UniformeMop.php | app/Controllers/Estoque/AteRequisicao.php (listagem Visualizar+Excluir, sem toggle) e app/Controllers/Estoque/Comodato.php (store/delete, já implementado) |
| Model | app/Models/Estoqu/EstoquUniformeMopModel.php | app/Models/Estoqu/EstoquComodatoModel.php (ver padrão real em uso no Controller Comodato.php: método getComodato($id = null)) |
| Entity | app/Entities/Estoque/EntEstUniformeMop.php | app/Entities/Estoque/EntEstComodato.php (array $campos populado no construtor) e app/Entities/Logistica/EntLogNotifSmsConfig.php (campos condicionados por tipo) |
| Rotas | editar app/Config/Routes.php (array $estoqueControllers) | adicionar 'UniformeMop' ao mesmo array onde já estão 'Comodato', 'TipoMovimentacao', etc. |
| Views | NENHUMA nova - reaproveitar vw_lista.php e vw_edicao.php | - |
| Migration | app/Database/Migrations/AAAA-MM-DD-HHMMSS_EstUniformeMop.php | app/Database/Migrations/2026-09-23-102901_EstComodato.php (já aplicada e commitada - usar exatamente o mesmo padrão) |

## 3.1 Controller - App\Controllers\Estoque\UniformeMop

Namespace: App\Controllers\Estoque. Estender BaseController e usar App\Traits\ForeignKeyUsageChecker (igual à Comodato.php), mesmo sem RN06 explícita na T51 - é prudente já bloquear exclusão caso uma futura tela T52 (RN02.4) venha a depender de registros da T51, seguindo a mesma lógica dinâmica já usada na T50.

| Método | Responsabilidade |
| --- | --- |
| __construct() | Mesmo padrão de Comodato.php: lê dados_tela da flashdata, instancia EstoquUniformeMopModel, ProdutProdutoModel (busca do produto via CÓD ERP) e ConfigStatusModel (para status/cor). |
| index() | Monta as colunas da listagem (montaColunasLista) e renderiza vw_lista. |
| lista() | Monta o JSON para o DataTables. Define $this->data['edicao'] = false e $this->data['allconsulta'] = true (igual a AteRequisicao.php:157/160) para a listagem só mostrar Visualizar e Excluir. Para cada registro, monta a cor do status com fmtEtiquetaCor($dados->stt_cor, $dados->stt_nome), reaproveitando a view vw_cfg_status_relac/vw_cfg_status_ordem para já vir ordenado por stt_ordem (RN02.3). |
| add() | Monta o formulário com os 3 grupos de campos (Envio/Recebimento/Notificação) já renderizados, cada um dentro de uma div id fixa com classe d-none nos grupos que não são o padrão - igual ao padrão de NotifSmsConfig::montaCamposFormulario() (seção 3.3 detalha os campos). |
| show($id) | Modo somente leitura - não existe edit() separado, pois a T51 não tem fluxo de alteração após salvar (RN02.2 só define Visualizar e Excluir). |
| store() | Método mais complexo da tela: recebe o $tipo postado (E/R/N) e ramifica a lógica conforme RN03.1 a RN03.10 - ver detalhamento campo a campo na seção 6. |
| delete($id) | Mesmo padrão de Comodato::delete(): $this->verificarUsoEmRelacionamentos('est_uniforme_mop','umo_id',(int)$id) antes do soft delete, catch com msg=3 (RN04.1/04.2). |

Nota: não há método ativinativ() nesta tela - a tabela est_uniforme_mop não deve ter coluna xxx_ativo, para que o botão de alternância não apareça automaticamente na listagem (mecanismo de app/Common.php, linhas 506-515).

## 3.2 Model - App\Models\Estoqu\EstoquUniformeMopModel

| Propriedade | Valor |
| --- | --- |
| $DBGroup | 'dbEstoque' |
| $table | 'est_uniforme_mop' |
| $primaryKey | 'umo_id' |
| $returnType | EntEstUniformeMop::class |
| $useSoftDeletes | true |
| $deletedField | 'umo_excluido' |
| $allowedFields | ['umo_tipo', 'cmd_id', 'stt_id', 'umo_data_recebimento', 'umo_lote'] |
| $validationRules | ['umo_tipo' => 'required', 'cmd_id' => 'required', 'stt_id' => 'required'] |

Métodos customizados a criar (mesmo princípio de getComodato($id = null) já em uso em EstoquComodatoModel - um único método que retorna todos os registros sem parâmetro, ou um registro com $id):

getUniformeMop($id = null): join aplicativo com pro_sap_produto (via est_comodato.pro_id, que por sua vez vem do cmd_id gravado nesta tabela) para trazer pro_codpro/pro_despro, e com cfg_status (via stt_id, pela view vw_cfg_status_relac) para trazer stt_nome/stt_cor/stt_ordem já prontos para a listagem.

getUniformeMopPorCmdId($cmd_id, $tipo = 'E', $stt_id = null): busca um registro de Envio em aberto para um cmd_id específico - usado no RN03.6 para decidir se um recebimento corresponde a um envio já existente (ver seção 6.3).

## 3.3 Entity - App\Entities\Estoque\EntEstUniformeMop

Estende CodeIgniter\Entity\Entity, seguindo o padrão real de EntEstComodato (array $campos populado dentro do construtor, não em um método separado).

$attributes com valor padrão umo_tipo => 'E'.

$dates = ['umo_excluido', 'umo_data_recebimento'].

O construtor monta $this->campos com os campos COMUNS (cmd_id/ID do produto via leitura de código de barras) e os 3 GRUPOS condicionais: campos['umo_data_recebimento'] (grupo Recebimento), e os próprios campos de ID que mudam de rótulo conforme o tipo. Seguir o modelo de comentário de bloco usado em EntLogNotifSmsConfig.php (linhas 9-31) explicando qual campo pertence a qual grupo/wrapper - isso ajuda muito o próximo desenvolvedor que mexer nesta tela.

## 3.4 Rotas

Adicionar 'UniformeMop' ao array $estoqueControllers já existente em app/Config/Routes.php (mesmo array onde já está 'Comodato'). O loop genérico cobre automaticamente index/lista/add/show/store/delete - não precisa de rota nova, só não existirá rota de edit/ativinativ para este controller (não implementados, conforme RN02.2).

## 3.5 Views

Nenhuma view nova - vw_lista.php e vw_edicao.php, genéricas, cobrem esta tela também. O toggle de visibilidade dos 3 grupos de campos (Envio/Recebimento/Notificação) é feito via JavaScript dentro do HTML já renderizado por essas views, não por uma view própria.

# 4. Esquema do Banco de Dados

## 4.1 Tabela est_uniforme_mop (grupo de conexão dbEstoque)

| Coluna | Tipo | Nulo | Padrão | Descrição / Regra relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| umo_id | INT(11) UNSIGNED AUTO_INCREMENT | NÃO | - | Chave primária. |
| umo_tipo | CHAR(1) | NÃO | - | 'E' = Envio, 'R' = Recebimento, 'N' = Notificação (RN03.1). Tipo que originou o registro. |
| cmd_id | INT(11) UNSIGNED | NÃO | - | Referência lógica a est_comodato.cmd_id (RN03.2/03.5/03.7). Nome da coluna igual ao da chave referenciada, mesma convenção estabelecida na T50. Identificado pela leitura do código de barras (campo cmd_identificador da T50). |
| stt_id | INT(11) UNSIGNED | NÃO | - | Referência lógica a cfg_status.stt_id (RN02.1/02.3/03.3/03.6/03.8). Mesmo padrão de nomenclatura usado em todas as outras tabelas do sistema que têm status (ex.: pro_sap_produto.stt_id). |
| umo_data_recebimento | DATE | SIM | NULL | Data de recebimento (RN03.4/03.6) - preenchida só quando o tipo é Recebimento ou quando um Envio é concluído. |
| umo_lote | VARCHAR(20) | SIM | NULL | Código de lote gerado no recebimento, formato ddmmaaaa-MCNNN (RN03.6) - ver seção 7.4, geração ainda a ser desenhada. |
| umo_excluido | DATETIME | SIM | NULL | Soft delete (deletedField do Model) - RN04.2. |

Chaves/índices: PRIMARY KEY (umo_id); INDEX normal em cmd_id (performance de join com o comodato/produto e busca de correspondência RN03.6); INDEX normal em stt_id (performance de join com status); INDEX normal em umo_tipo (filtro por tipo na listagem). Não há coluna umo_ativo de propósito - ver seção 3.1, nota sobre a ausência do toggle ativar/inativar.

## 4.2 Relacionamento com est_comodato e cfg_status

Os dois relacionamentos seguem exatamente a convenção de nomenclatura de chave estrangeira já estabelecida no plano técnico da T50: o campo que referencia outra tabela recebe o MESMO NOME da chave referenciada.

| Relacionamento | Campo em est_uniforme_mop | Tabela/campo referenciado |
| --- | --- | --- |
| Identificação do item (comodato) via código de barras | cmd_id | est_comodato.cmd_id (banco dbEstoque, mesmo banco - FK física é possível aqui, mas não existe no padrão atual do sistema, nem a tabela est_comodato tem FK física apontando para outras - manter consistência e NÃO criar FK física, só índice normal) |
| Status do ciclo de vida do registro | stt_id | cfg_status.stt_id (banco default, banco diferente de dbEstoque - sem FK física, igual ao padrão de pro_id/pro_sap_produto já documentado na T50) |

Importante: diferente do relacionamento com pro_sap_produto (banco diferente, sem FK física por necessidade técnica), aqui cmd_id referencia uma tabela do MESMO banco (dbEstoque). Ainda assim, recomenda-se manter o padrão observado em todo o restante do sistema (nenhuma tabela do CeqWeb3 hoje usa FK física de banco, mesmo entre tabelas do mesmo grupo de conexão) e resolver a integridade na camada de aplicação, para ficar consistente com o estilo geral do projeto.

## 4.3 Migration (pronta)

Segue exatamente o mesmo padrão da migration da T50 já aplicada e commitada (app/Database/Migrations/2026-09-23-102901_EstComodato.php).

Nome de arquivo sugerido: AAAA-MM-DD-HHMMSS_EstUniformeMop.php. Executar com: php spark migrate.

<?php

namespace App\Database\Migrations;

use CodeIgniter\Database\Migration;

class EstUniformeMop extends Migration

{

public function up()

{

if ($this->tableExists('dbEstoque', 'est_uniforme_mop')) {

return;

}

$forge = \Config\Database::forge('dbEstoque');

$forge->addField([

'umo_id' => [

'type'           => 'INT',

'constraint'     => 11,

'unsigned'       => true,

'auto_increment' => true,

'comment'        => 'Chave primária do controle de Uniformes/MOPs',

],

'umo_tipo' => [

'type'       => 'CHAR',

'constraint' => 1,

'comment'    => "E = Envio, R = Recebimento, N = Notificação (RN03.1)",

],

'cmd_id' => [

'type'       => 'INT',

'constraint' => 11,

'unsigned'   => true,

'comment'    => 'Referência lógica a est_comodato.cmd_id (RN03.2/03.5/03.7) - sem FK física',

],

'stt_id' => [

'type'       => 'INT',

'constraint' => 11,

'unsigned'   => true,

'comment'    => 'Referência lógica a cfg_status.stt_id (RN02.1/02.3/03.3/03.6/03.8) - sem FK física',

],

'umo_data_recebimento' => [

'type' => 'DATE',

'null' => true,

'comment' => 'Data de recebimento (RN03.4/03.6)',

],

'umo_lote' => [

'type'       => 'VARCHAR',

'constraint' => 20,

'null'       => true,

'comment'    => 'Código de lote ddmmaaaa-MCNNN (RN03.6) - geração a definir, ver seção 7.4',

],

'umo_excluido' => [

'type'    => 'DATETIME',

'null'    => true,

'comment' => 'Soft delete (deletedField do Model) - RN04.2',

],

]);

$forge->addKey('umo_id', true);

$forge->addKey('cmd_id');

$forge->addKey('stt_id');

$forge->addKey('umo_tipo');

$forge->createTable('est_uniforme_mop', true);

}

public function down()

{

$db = db_connect('dbEstoque');

$db->dropTable('est_uniforme_mop', true);

}

private function tableExists(string $group, string $table): bool

{

$db = db_connect($group);

return in_array($table, $db->listTables(), true);

}

}

# 5. Ícones Aplicáveis (coluna Ação) - reproduzido do documento original

| Ação | Classe Font Awesome / cor | Efeito hover |
| --- | --- | --- |
| Visualizar | fa-light fa-eye (cor #0d6efd - azul) | Texto: Visualizar. Aumentar ícone. |
| Excluir | fa-regular fa-trash-can (cor #ff0000 - vermelho) | Texto: Excluir. Aumentar ícone. |

Nota: não há ícone de Editar nem de Ativar/Inativar nesta tela - confirma a leitura da seção 1.1 de que 'Editar envio' citado no objetivo não tem regra de negócio nem ícone correspondente.

# 6. Detalhamento das Regras de Negócio

## 6.1 Exibição do registro (listagem)

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN02.1 | Ao abrir o menu, exibir em lista os envios/recebimentos/notificações cadastrados. Implementar Controller::index() e Controller::lista(). | Tabela est_uniforme_mop, join com est_comodato (via cmd_id) e pro_sap_produto (via pro_id) para mostrar o produto, e com cfg_status (via stt_id) para status/cor/ordem. | -. Reaproveitar o padrão de AteRequisicao::lista(). |
| RN02.2 | Disponibilizar botões de ação Visualizar e Excluir (seção 5) na linha de cada registro - sem Editar nem Ativar/Inativar. | $this->data['edicao'] = false no lista(); tabela sem coluna xxx_ativo. | - |
| RN02.3 | A coloração e ordenação dos status deve seguir o disposto na tela T1 (Config > Status). | fmtEtiquetaCor($dados->stt_cor, $dados->stt_nome) montado dentro do lista(); ordenação pela view vw_cfg_status_relac/vw_cfg_status_ordem (coluna stt_ordem), filtrando pelo tel_id desta tela. | Cadastrar previamente em Config > Status os status usados pela T51 (separado/notificado/concluído/inclusão), vinculados ao tel_id desta tela (ver RN03.3). |
| RN02.4 | Botão 'Gerar Envio' abre a tela T52. | Botão simples (crBotao()) linkando para a rota da T52. | A tela T52 ainda não existe no sistema (confirmado por busca em todo o código-fonte) - este botão deve ser implementado como link/placeholder até a T52 ser desenvolvida; está fora do escopo deste documento. |

## 6.2 Novo registro - campo Tipo

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN03.1 | Campo Tipo com 3 opções (Envio, Recebimento, Notificação) que determina quais campos do formulário aparecem. | est_uniforme_mop.umo_tipo. Biblioteca MyCampo, método crSelect() (não checkbox - ver observação), com funcChan apontando para uma função JS nova (ex.: alternaCamposTipoUniformeMop), seguindo o padrão de EntLogNotifSmsConfig/NotifSmsConfig::montaCamposFormulario() e a função real alternaCamposTipoRegra() (my_fields.js:2484). | O documento original pede um 'checkbox para seleção', mas um campo de escolha única entre 3 opções mutuamente exclusivas deve ser um crSelect() (dropdown) ou crRadio(), não checkboxes HTML - é assim que o sistema já implementa esse padrão em NotifSmsConfig. Sinalizar essa correção para quem validar o layout com o usuário final. |

## 6.3 Novo registro - se Tipo for Envio

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN03.2 | Campo ID: leitura/digitação de código de barras (15 caracteres). Ao finalizar a leitura, verificar correspondência na tela T50 (est_comodato.cmd_identificador). | MyCampo com funcBlur disparando uma validação (mesmo mecanismo de EntRequisicao.php:288-297/validaCodBar), mas comparando contra est_comodato.cmd_identificador via AJAX (endpoint novo, não existe um pronto para comparar contra T50) em vez de uma tabela pré-renderizada. | Se não encontrar correspondência: mensagem ID 10 (já existe e já é usada para esse mesmo texto em AteRequisicao/ConfRequisicao/Inspecao, reaproveitar o ID). Se encontrar: salvar o cmd_id correspondente e abrir novo campo de input (ver seção 7.2 - mecanismo de abrir novo campo a cada leitura não tem precedente pronto, precisa ser desenhado). |
| RN03.3 | Ao clicar em Salvar, inserir um registro por ID lido, separadamente, com status 'separado' (tela T1). | Controller::store() faz um insert em est_uniforme_mop por cmd_id capturado, com umo_tipo='E' e stt_id do status 'separado'. | O documento original usa 'ID xxx' como placeholder para o status 'separado' - esse status ainda não tem um stt_id real definido. Cadastrar em Config > Status antes de codificar (ver seção 7.1). |

## 6.4 Novo registro - se Tipo for Recebimento

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN03.4 | Campo Data de Recebimento: obrigatório, numérico de 8 caracteres, formato ddmmaaaa. | est_uniforme_mop.umo_data_recebimento. Biblioteca MyCampo, crInput() com máscara de data e setObrigatorio(true). | Exibir o formato recomendado (ddmmaaaa) como hint/placeholder do campo. |
| RN03.5 | Campo ID: leitura/digitação de código de barras. DIFERENTE de Envio/Notificação: se o código NÃO corresponder a nenhum material cadastrado na T50, isso NÃO é um erro - é um material vindo em substituição a outro, que precisa ser cadastrado na T50 nesse momento (ver esclarecimento da seção 1.1 e ponto em aberto 7.4). Se corresponder, salva o cmd_id e abre novo campo de input (igual à RN03.2). | Mesmo mecanismo de validação de código de barras de RN03.2 (funcBlur/AJAX contra est_comodato.cmd_identificador). Quando não encontrar, em vez de bloquear com msg 10, abrir inline o cadastro mínimo da T50 (CÓD ERP + ID já escaneado) e, após salvo, prosseguir normalmente com o cmd_id recém-criado. | NÃO usar a mensagem ID 10 aqui (essa mensagem é 'não encontrado' como erro-fim, usada em Envio/Notificação). Fluxo de cadastro inline não tem precedente pronto no sistema - ver ponto em aberto 7.4. |
| RN03.6 | Ao clicar em Salvar, para cada ID lido (já existente na T50, seja porque já estava cadastrado ou porque acabou de ser cadastrado via RN03.5): verificar correspondência de um Envio em aberto NA PRÓPRIA T51 (não na T50 - essa checagem já foi feita na RN03.5). Se encontrar um Envio em aberto, atualiza esse registro existente para status 'concluído' (ID 42) e grava data de recebimento + lote - é o caso do material voltando da manutenção/higienização. Se NÃO encontrar (material cadastrado na T50 mas nunca teve um Envio registrado nesta tela - típico de uma substituição), pede confirmação (msg 45) e, se confirmado, insere um registro novo com status 'inclusão' (ID 43). Em ambos os casos, gera entrada de estoque no Sapiens via SOAP e mostra a data de recebimento na listagem. | EstoquUniformeMopModel::getUniformeMopPorCmdId($cmd_id,'E') para localizar o Envio em aberto; Model::update() para promover o registro existente OU Model::insert() para o caso sem correspondência; App\Libraries\SoapSapiens para a entrada de estoque. | Mensagem ID 45: NÃO existe ainda no cfg_mensagem - precisa ser cadastrada. Ver seção 7.3 (SOAP de entrada) e 7.4 (geração do lote) - nenhuma das duas tem implementação pronta no sistema hoje, foram desenhadas do zero neste documento e precisam de validação antes de codificar. |

## 6.5 Novo registro - se Tipo for Notificação

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN03.7 | Campo ID: mesmo mecanismo de leitura de código de barras, verificando correspondência na tela T50. | Igual à RN03.2/03.5. | Mensagem ID 10 (reaproveitada). |
| RN03.8 | Ao clicar em Salvar, inserir um registro por ID lido, separadamente, com status 'notificado' (ID 41). | Controller::store() com umo_tipo='N' e stt_id do status 'notificado'. | Confirmar o stt_id real do status 'notificado' em Config > Status (o número 41 vem do documento original, mas deve ser conferido/cadastrado no ambiente, igual ao processo já usado para mensagens na T50). |
| RN03.9 | Se o usuário clicar em cancelar ou fora da tela após já ter alterado algum campo, exibir confirmação antes de descartar. | Mesmo mecanismo genérico de vw_edicao.php já usado em todas as telas (inclusive T50). | Mensagem ID 2 (mesmo padrão da T50 - confirmar se já está cadastrada). |
| RN03.10 | Não permitir salvar sem os campos obrigatórios preenchidos; destacar em vermelho o(s) campo(s) faltante(s). | $validationRules no Model + setObrigatorio(true) do MyCampo - mesmo padrão da T50 (RN03.5 de lá). | Comportamento padrão do componente MyCampo, não precisa codificar manualmente. |

## 6.6 Excluir registro

| Regra | O que deve ser feito | Campo / Tabela / Biblioteca | Mensagem / Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| RN04.1 | Sempre que a ação de excluir for acionada, exibir mensagem de alerta de confirmação. | Função JS genérica excluir(url,registro) de my_default.js - mesmo padrão universal do sistema. | Mensagem ID 1 - já existe e já é disparada automaticamente (confirmado em uso real em my_default.js:941-947). |
| RN04.2 | Após confirmação, o registro deve ser excluído. | Controller::delete() com soft delete (Model::delete($id)), bloqueando antes via ForeignKeyUsageChecker caso haja dependência futura (ex.: tela T52). | - |

# 7. Pontos em Aberto - validar antes de codificar

Diferente da T50 (onde quase tudo tinha um padrão pronto para copiar), a investigação no código-fonte confirmou que os quatro itens abaixo NÃO têm nenhum precedente implementado no CeqWeb3 hoje. Foram desenhados neste documento da forma mais consistente possível com o restante do sistema, mas precisam de validação do time/Douglas antes da implementação - não são detalhes de código, são decisões de negócio ou de integração que o documento de requisitos original não especifica por completo.

## 7.1 Inconsistência: 'Editar envio' e status 'separado' sem ID definido

O objetivo do documento original cita 'Editar envio' como uma ação possível, mas nenhuma regra de negócio descreve esse fluxo, e os ícones de ação (seção 5) não incluem edição. Da mesma forma, RN03.3 usa 'status ID xxx (separado)' como um placeholder - o número real do status 'separado' não foi informado. Ação recomendada: confirmar com quem escreveu o requisito original (1) se 'Editar envio' deve ser implementado nesta versão ou foi um resquício de um rascunho anterior, e (2) qual o stt_id real (ou cadastrar um novo) para o status 'separado' em Config > Status.

## 7.2 Leitura de código de barras com abertura de novo campo a cada leitura

RN03.2/03.5/03.7 pedem que, a cada código de barras lido com sucesso, um novo campo de input seja aberto automaticamente para a próxima leitura - uma lista crescente de IDs capturados antes de salvar tudo de uma vez. O sistema não tem hoje nenhum componente pronto para esse comportamento específico (o scan existente em EntRequisicao/validaCodBar valida contra uma tabela já renderizada, não cria campos novos). Recomendação de implementação: combinar o mecanismo de clonagem de bloco de campos já usado em TipoMovimentacao::addCampo() (acionado normalmente por um botão '+') com o evento de perda de foco (funcBlur) do campo de código de barras, disparando a clonagem automaticamente a cada leitura bem-sucedida, em vez de exigir um clique manual.

## 7.3 Geração do código de lote (ddmmaaaa-MCNNN)

Não existe no sistema nenhum gerador de código no formato citado no exemplo do documento original (01092026-MC127). O padrão mais próximo já usado no CeqWeb3 para sequenciais é um SELECT MAX(coluna)+1 dentro de uma transação (ex.: ConfigStatusModel::getProximaOrdem()). Ação recomendada: definir com quem escreveu o requisito original se o número sequencial (NNN) reinicia a cada dia ou é corrido (o exemplo '127' sugere contagem corrida, não diária) - essa é uma decisão de negócio que muda a query de geração do próximo número, e deve ser confirmada antes de implementar.

## 7.4 Cadastro inline de material novo na T50 durante o Recebimento

Conforme esclarecido na seção 1.1, quando um código de barras lido durante um Recebimento não corresponde a nenhum material da T50, isso indica uma substituição e o material deve ser cadastrado ali mesmo (não é um erro). O sistema não tem hoje nenhuma tela de cadastro 'inline' (dentro de outra tela) - o cadastro da T50 é feito pela tela própria dela (Comodato::add()/store()). Ação recomendada: reaproveitar a lógica de Comodato::store() chamando-a programaticamente a partir do Controller da T51 (ou via um pequeno formulário modal com os mesmos campos: CÓD ERP e o próprio ID já escaneado), em vez de redirecionar o usuário para a tela T50 e interromper o fluxo de leitura de códigos de barras. Validar com o usuário final se basta CÓD ERP + ID, ou se outros campos da T50 também precisam ser preenchidos nesse momento.

# 8. Checklist de Entrega (Definição de Pronto)

☐  Pontos em aberto da seção 7 validados com o time/Douglas ANTES de iniciar a codificação (status 'separado' cadastrado, regra de geração de lote confirmada, decisão sobre 'Editar envio').

☐  Migration executada (php spark migrate) criando a tabela est_uniforme_mop no banco dbEstoque, conforme seção 4.3.

☐  Model EstoquUniformeMopModel criado em app/Models/Estoqu/ com getUniformeMop() e getUniformeMopPorCmdId(), conforme seção 3.2.

☐  Entity EntEstUniformeMop criada em app/Entities/Estoque/ com os 3 grupos de campos condicionados pelo Tipo, conforme seção 3.3.

☐  Controller UniformeMop criado em app/Controllers/Estoque/ com os métodos da seção 3.1 (sem ativinativ, sem edit separado).

☐  'UniformeMop' adicionado ao array $estoqueControllers em app/Config/Routes.php.

☐  JS de alternância dos 3 grupos de campos (Envio/Recebimento/Notificação) implementado, seguindo o padrão de alternaCamposTipoRegra() (seção 6.2).

☐  Mecanismo de leitura incremental de código de barras implementado e testado com múltiplas leituras em sequência (seção 7.2).

☐  Cadastro inline de material novo na T50 durante o Recebimento implementado e testado (seção 7.4).

☐  IDs de mensagem 1, 2, 10 conferidos (já existem) e ID 45 cadastrado em CfgMensagem antes dos testes finais.

☐  Entrada de estoque no Sapiens testada em ambiente de homologação (reaproveitando movimProdutosSapiens - seção 6.4, RN03.6).

☐  Geração de lote testada com múltiplos recebimentos no mesmo dia, confirmando a regra de sequência definida (seção 7.3).

☐  Teste RN03.6: recebimento de um ID com Envio em aberto deve atualizar o registro existente; recebimento de um ID sem Envio prévio deve pedir confirmação (msg 45) e criar um novo registro.

☐  Teste RN03.5: recebimento de um código de barras que não existe na T50 deve abrir o cadastro inline, não travar com erro.

☐  Teste dos fluxos completos de listagem (com cor/ordenação de status), inclusão (3 tipos) e exclusão pelos ícones (seção 5).

☐  Registro do item de menu/tela feito via Config > Telas pelo administrador do sistema (fora do escopo deste documento).